	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Lundi	Mardi
Corentin / (Chef de projet)	PRA	PRA	PRA	Fin PRA / Supervision du projet	Mise en commun + tests et correction des bugs	Finalisation et préparation de la soutenance	Soutenance
Pedro	DNS	DNS	HTTP	HTTP
Rémi	DHCP	DHCP	Scripting	Scripting